Ficha de análisis de Siniestros Viales con enfoque de Sistema Seguro

Instrumento para identificar riesgos y orientar acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

| Caso de referencia | Volcamiento de bus de servicio Público especial | Corredor | Pasto–Rumichaca km 49, sector El Placer, Tangua |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Información preliminar sujeta a verificación | Fecha de corte | 20/09/2026 |
| Elaboró | Juan Julio Villamil - Contratista | Revisó | Tania Marcela Suárez Ortíz Directora ( E ) DCI |

La ficha permite pasar de la descripción inicial del evento a un análisis integral de riesgos, medidas y responsables. No sustituye la investigación de las autoridades competentes ni determina causas o responsabilidades. Sus recomendaciones deben actualizarse a medida que se validen las fuentes técnicas, operativas, documentales y asistenciales.

# Propósito y regla de uso

El instrumento orienta la respuesta institucional de la ANSV frente a siniestros graves o de interés nacional. Integra las ocho áreas de acción del PNSV 2022–2031 y organiza la información necesaria para producir un informe de análisis, formular recomendaciones, articular actores y hacer seguimiento a su cumplimiento.

Registrar cada afirmación como hecho confirmado, información preliminar, hipótesis o dato pendiente.

Separar las acciones que corresponden a la ANSV de las competencias de investigación, control, sanción, operación vial, transporte, salud y administración territorial.

Priorizar medidas según urgencia: respuesta inmediata, intervención de corto plazo y acción estructural.

Vincular cada recomendación con responsable, plazo, producto, evidencia e indicador de cierre.

# Identificación del evento

| Caso No | 1 | Fecha y hora | 20/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento | Nariño | Municipio | Tangua |
| Vía y sector | Pasto–Rumichaca km 49, sector El Placer | Administrador vial | Concesión Vial Unión del Sur según reporte preliminar |
| Tipo de evento | Volcamiento | Servicio | Transporte especial |
| Vehículo | Bus placas XXA927, capacidad reportada 44 pasajeros | Empresa | Turismo Andino según reporte preliminar |
| Afectación inicial | 4 personas fallecidas, entre ellas 2 menores; lesionados por confirmar | Nivel de alerta | Crítico por fatalidades y población vulnerable |

# Control de calidad de la información

| Dato o afirmación | Clasificación | Fuente requerida | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Falla del sistema de frenos | Hipótesis | Peritaje mecánico, inspección del vehículo y registros de mantenimiento | Por confirmar |
| Pérdida de control en descenso | Información preliminar | IPAT, croquis, entrevistas, registros de GPS y reconstrucción | Por confirmar |
| 4 personas fallecidas | Reporte preliminar | Autoridad de salud, medicina legal o PMU | Validar identidad y consolidado |
| Número de personas lesionadas | Dato faltante | CRUE, IPS, asegurador y autoridad territorial | Pendiente |
| Licencia C2 expedida 27/07/2026 | Dato documental reportado | Consulta oficial RUNT y validación de requisitos | Validar |
| RTM vigente hasta 11/10/2026 | Dato documental reportado | Certificado y trazabilidad del CDA- Seguimiento PESV- chequeo preoperacional | Validar alcance técnico |

# Valoración integral del riesgo

La valoración orienta la priorización de la respuesta, no la atribución de responsabilidad. Califique probabilidad y consecuencia en escala de 1 a 5. El nivel resulta de multiplicar ambos valores.

| Puntaje | Nivel | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| 1 a 4 | Bajo | Mantener control y documentar |
| 5 a 9 | Moderado | Programar acción y seguimiento |
| 10 a 16 | Alto | Intervenir con prioridad y responsable definido |
| 17 a 25 | Crítico | Acción inmediata, escalamiento y control frecuente |

# Registro consolidado de riesgos

| Riesgo identificado | Área | P | C | Nivel | Control o acción inicial | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetición de pérdida de frenado en vehículos pesados o de pasajeros | Vehículos seguros | 4 | 5 | 20 crítico | Alerta técnica, revisión focalizada y solicitud de trazabilidad de mantenimiento a la empresa de transporte público especial involucrada. | ANSV articula; autoridades competentes ejecutan (PESV) -superintendencia de transporte. |
| Velocidad no adaptada a descenso, geometría o capacidad de frenado | Velocidades seguras | 4 | 5 | 20 crítico | Evaluar velocidad operativa, señalización, controles y gestión del descenso | Administrador vial, DITRA y autoridades competentes cumplimiento de normas - |
| Deficiencias de contención, advertencia o recuperación en tramo de pendiente | Infraestructura segura | 3 | 5 | 15 alto | Inspección de seguridad vial y medidas temporales mientras se define intervención | Administrador vial y entidad competentes. Infraestructura y vehículos |
| Información fragmentada sobre víctimas, ocupantes y atención | Atención a víctimas | 4 | 4 | 16 alto | Consolidar listado único, tiempos de respuesta y ruta de acompañamiento | Salud territorial y actores de respuesta – victimas. |
| Decisiones institucionales con hipótesis no verificadas | Gestión del conocimiento | 3 | 4 | 12 alto | Repositorio único, trazabilidad de fuentes y actualización controlada | ONSV y dependencia competente en el registro de IPAR- DITRA-Autoridad local |

# Criterios de priorización

Protección inmediata de la vida y prevención de un segundo evento en el mismo corredor.

Exposición de buses, vehículos pesados, niñas, niños y demás usuarios vulnerables.

Posibilidad de repetición por condiciones del vehículo, la operación o la infraestructura.

Capacidad de la medida para reducir energía, evitar el evento o disminuir su severidad.

Claridad de competencia, viabilidad, plazo y evidencia de cierre.

# Acciones sugeridas por área del enfoque de Sistema Seguro

## Velocidades seguras (DCI-DIV)

| Componente | Contenido orientador |
| --- | --- |
| Riesgos por validar | Velocidad operativa incompatible con pendiente, curvas, visibilidad, tránsito mixto o capacidad de frenado; ausencia o baja efectividad de controles y advertencias. (DIV-DCI) |
| Acciones recomendadas ANSV | Solicitar análisis de velocidades y siniestralidad; promover mesa técnica con administrador vial, DITRA y territorio; recomendar evaluación de límites, señalización, fiscalización y gestión de descenso; hacer seguimiento a medidas adoptadas. (DCI-DIV) |
| Información y evidencia | Velocidad reglamentaria y operativa; aforos; registros de control; geometría y pendiente; ubicación de señales; GPS o tacógrafo; acta de decisiones y evidencia antes y después. |
| Indicadores | % de medidas priorizadas implementadas; variación de velocidad percentil 85; número de controles focalizados; siniestros y severidad en el tramo. |

## Vehículos seguros (DCI-DIV.DCH)

| Componente | Contenido orientador |
| --- | --- |
| Riesgos por validar | Falla, pérdida de eficiencia o mantenimiento insuficiente del sistema de frenos; condiciones de neumáticos, dirección, suspensión, cinturones y elementos de seguridad; debilidades de gestión de flota. Visita a la empresa (validar PESV- chequeo preoperacional) |
| Acciones recomendadas ANSV | Requerir, por conducto competente, historial de mantenimiento, RTM, inspección preoperacional y peritaje; articular revisión focalizada de la flota y análisis de patrones; emitir recomendaciones técnicas sin sustituir la inspección ni la investigación. |
| Información y evidencia | Peritaje; registros de taller; mantenimientos preventivos y correctivos; RTM y CDA; ficha del vehículo; alertas o campañas; inspecciones de flota; autorización de operación. |
| Indicadores | % de vehículos de la flota inspeccionados; hallazgos críticos corregidos; cumplimiento del plan de mantenimiento; reincidencia de fallas. |

## Infraestructura vial segura (DIV- DCI-ADMINISTRADOR VIAL)

| Componente | Contenido orientador |
| --- | --- |
| Riesgos por validar | Pendiente, curvas, visibilidad, superficie, drenaje, señalización, delineación, barreras, zonas de recuperación, rampas de emergencia o advertencias insuficientes para contener el error humano. |
| Acciones recomendadas ANSV | Promover inspección de seguridad vial del tramo y puntos equivalentes; solicitar plan de manejo del riesgo con medidas inmediatas y definitivas; acompañar técnicamente la priorización y monitorear cierres. |
| Información y evidencia | Planos, inventario vial, auditorías e inspecciones, videos, fotografías georreferenciadas, estado de barreras, registros de mantenimiento, análisis de puntos críticos y cronograma de obra. |
| Indicadores | % de hallazgos intervenidos; tiempo de cierre de riesgo crítico; cumplimiento del plan de mantenimiento; cambio en frecuencia y severidad. |

CCTV significa Circuito Cerrado de Televisión.

En seguridad vial, corresponde al sistema de cámaras utilizado por concesionarios y autoridades para:

- Monitorear el tránsito y las condiciones de la vía.

- Identificar incidentes, congestiones o comportamientos de riesgo.

- Verificar las circunstancias de un siniestro vial.

- Apoyar la atención de emergencias.

- Conservar registros audiovisuales como evidencia para el análisis técnico.

## Comportamiento seguro (DCH)

| Componente | Contenido orientador |
| --- | --- |
| Riesgos por validar | Fatiga, jornada, experiencia en montaña, uso de freno motor, distracción, consumo de sustancias, gestión de cinturones, presión operacional o capacitación insuficiente. |
| Acciones recomendadas ANSV | Solicitar revisión del sistema de gestión de seguridad vial y protocolos de conducción; promover formación focalizada y controles internos; recomendar acciones de comunicación basadas en el riesgo identificado, sin prejuzgar la conducta. |
| Información y evidencia | Jornadas y descansos; capacitación; pruebas practicadas por autoridad competente; registros de GPS; protocolos; listas de pasajeros y uso de sistemas de retención; entrevistas verificadas. |
| Indicadores | % de conductores formados y evaluados; cumplimiento de pausas; observaciones de conducción segura; uso de cinturón; hallazgos recurrentes. |

## Cumplimiento de normas de tránsito (DCI)

| Componente | Contenido orientador |
| --- | --- |
| Riesgos por validar | Insuficiencia de controles sobre condiciones técnico-mecánicas, operación del servicio, velocidad, documentación, jornada, pasajeros o protocolos empresariales. |
| Acciones recomendadas ANSV | Coordinar intercambio de información; orientar controles basados en riesgo y trazabilidad de resultados; remitir hallazgos a las autoridades con competencia de inspección, vigilancia, control o investigación; evitar emitir decisiones sancionatorias fuera de competencia. |
| Información y evidencia | IPAT; comparendos y resultados del proceso; controles previos; habilitación y operación; PESV; reportes a SuperTransporte; RUNT y SIMIT según competencia y finalidad. |
| Indicadores | % de controles con trazabilidad; comparendos impuestos frente a decisiones sancionatorias en firme; hallazgos remitidos y atendidos; reincidencia. |

## Atención integral a víctimas

| Componente | Contenido orientador |
| --- | --- |
| Riesgos por validar | Demoras en detección, rescate, triage, traslado o referencia; fragmentación de datos; falta de acompañamiento a víctimas y familias; barreras de atención o rehabilitación. |
| Acciones recomendadas ANSV | Solicitar consolidado validado de víctimas y tiempos de respuesta; articular evaluación post-evento con salud y socorro; identificar oportunidades de mejora; activar orientación y seguimiento institucional dentro de las competencias de la Agencia. |
| Información y evidencia | Cronología de llamadas, despacho, llegada, rescate y traslados; centros receptores; severidad; referencia y contrarreferencia; cobertura aseguradora; seguimiento a sobrevivientes y familias. |
| Indicadores | Tiempo de respuesta y traslado; completitud del registro; % de víctimas con ruta de orientación; acciones de mejora cerradas. |

## Gobernanza

| Componente | Contenido orientador |
| --- | --- |
| Riesgos por validar | Duplicidad, vacíos de liderazgo, solicitudes sin respuesta, decisiones no documentadas o falta de coordinación entre Nación, territorio, concesión, policía, transporte y salud. |
| Acciones recomendadas ANSV | Designar líder del caso; instalar mesa técnica con agenda y productos; construir matriz de competencias y compromisos; definir ruta de escalamiento; consolidar informe ejecutivo para Dirección General y seguimiento hasta cierre. |
| Información y evidencia | Directorio de actores; actas; oficios; matriz RACI; compromisos con fechas; concepto de cada autoridad; repositorio institucional; comunicaciones de cierre. |
| Indicadores | % de compromisos cumplidos; tiempo de respuesta; riesgos críticos con responsable; número de pendientes vencidos. |

## Gestión del conocimiento

| Componente | Contenido orientador |
| --- | --- |
| Riesgos por validar | Pérdida de evidencia, bases inconsistentes, ausencia de análisis sistémico, aprendizaje no transferido o repetición de recomendaciones sin medir resultados. |
| Acciones ANSV | Crear expediente analítico único; integrar datos del ONSV; realizar análisis de factores concurrentes sin prejuzgar o culpabilizar; documentar lecciones y recomendaciones; comparar con eventos similares y evaluar efectividad. |
| Información y evidencia | Diccionario de datos; fuentes y fecha de corte; registros del ONSV; serie histórica del corredor identificar el número de siniestros que puedan haber ocurrido en el tramo de vía; anexos técnicos; control de versiones; informe final y ficha de lecciones aprendidas. |
| Indicadores | % de variables completas; tiempo de consolidación; recomendaciones basadas en evidencia; medidas evaluadas; lecciones incorporadas a lineamientos. |

# Plan de acción institucional sugerido

| Plazo | Acción | Liderazgo ANSV sugerido | Producto verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 a 24 horas | Designar líder, abrir expediente, verificar datos esenciales y consolidar contacto con PMU o autoridades actuantes. | Dirección General o dependencia designada con DCI | Ficha inicial y directorio de actores |
| 0 a 72 horas | Solicitar información técnica y asistencial; preservar trazabilidad de fuentes; identificar riesgo inmediato en corredor o flota. | DCI con ONSV y áreas técnicas | Matriz de requerimientos y alerta técnica si procede |
| Hasta 7 días | Realizar mesa interinstitucional; acordar inspecciones, controles, análisis y medidas temporales. | DCI | Acta, matriz RACI y cronograma |
| Hasta 30 días | Integrar análisis preliminar por las ocho áreas y priorizar recomendaciones con responsables e indicadores. | Equipo técnico interdisciplinario | Informe preliminar para validación |
| Hasta 90 días | Verificar ejecución, evaluar evidencia de cierre y escalar incumplimientos o riesgos persistentes. | DCI y dependencias responsables | Informe de seguimiento y tablero de compromisos |
| Cierre | Documentar resultados, efectividad, lecciones y decisiones de política, asistencia técnica o lineamiento. | ONSV con DCI y áreas técnicas | Informe final y ficha de aprendizaje |

# Matriz RACI inicial del caso

La asignación definitiva se ajusta a la estructura vigente de la ANSV y a la competencia de cada actor externo.

| Actividad | Responsable R | Aprueba A | Consulta C | Informa I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidación del expediente | Dependencia DCI | Dirección designada | ONSV y áreas técnicas | Dirección General |
| Análisis de datos y patrones | ONSV | Mesa Interinstitucional (todas las direcciones) | DCI y actores fuente | Dirección General - |
| Articulación externa | DCI | Dirección DCI | OAJ y áreas técnicas | Dirección General – Alcance consejo operativo fortalecer la articulación |
| Recomendaciones técnicas | Área técnica competente | Dirección competente | ONSV, DCI, DCH, DIV y OAJ | Actores responsables |
| Seguimiento a compromisos | DCI o líder designado | Dirección competente | Responsables de acción | Dirección General |

# Estructura del informe de análisis para la ANSV

| Sección | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| 1 resumen ejecutivo | Hechos verificados, severidad, riesgos críticos, decisiones requeridas y acciones en curso. |
| 2 alcance y fuentes | Fecha de corte, fuentes consultadas, limitaciones, calidad de datos y método de análisis. |
| 3 descripción del evento | Cronología, lugar, usuarios, vehículos, afectación y respuesta inicial. |
| 4 análisis sistémico | Factores concurrentes y barreras preventivas o mitigadoras en las ocho áreas del Sistema Seguro. |
| 5 valoración del riesgo | Probabilidad, consecuencia, nivel, población expuesta y posibilidad de repetición. |
| 6 competencias | Rol de ANSV y de cada autoridad o actor; asuntos que deben remitirse. |
| 7 recomendaciones | Acción, responsable, plazo, producto, indicador, fuente de financiación si aplica y criterio de cierre. |
| 8 seguimiento | Avance, alertas, decisiones pendientes, evidencia y evaluación de efectividad. |
| 9 anexos | IPAT, mapas, datos, comunicaciones, actas, fotografías, conceptos y demás soportes autorizados. |

# Formato de seguimiento a recomendaciones

| ID | Área | Riesgo | Acción | Responsable | Plazo | Indicador | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Cumplimiento normativo (DCI) | Incumplimiento de las normas de tránsito y transporte. | Remitir oficio a DITRA y autoridad competente. Armar expediente. | DCI – CUMPLIMIENTO NORMATIVO | 0-5 | % de controles con trazabilidad; comparendos impuestos frente a decisiones sancionatorias en firme; hallazgos remitidos y atendidos; reincidencia. | ☐ Abierta ☐ En curso ☐ Cerrada |
| R02 | Infraestructura | En la infraestructura, señalización deficiente. | Remitir oficio al administrador vial | DIV | 0-5 | % de hallazgos intervenidos; tiempo de cierre de riesgo crítico; cumplimiento del plan de mantenimiento; cambio en frecuencia y severidad. | ☐ Abierta ☐ En curso ☐ Cerrada |
| R03 | vehículos | Condiciones mecánicas al momento del siniestro | Validar revisión técnica mecánica. | DCI – CUMPLIMIENTO NORMATIVO | 0-5 | % de conductores formados y evaluados; cumplimiento de pausas; observaciones de conducción segura; uso de cinturón; hallazgos recurrentes. | ☐ Abierta ☐ En curso ☐ Cerrada |
| R03 | Velocidad | Exceso de velocidad. | Remitir oficio al administrador vial -DITRA | DCI | 0-5 |  | ☐ Abierta ☐ En curso ☐ Cerrada |
| R03 | Comportamiento Humano | Impericia Exceso en hora de conducción Uso cinturón | Remitir oficio a la empresa solicitando información PESV y últimos chequeos preoperacionales. Validar última formación a los conductores de la empresa, Horarios. | DCH | 0-55 | % de conductores formados y evaluados; cumplimiento de pausas; observaciones de conducción segura; uso de cinturón; hallazgos recurrentes. | ☐ Abierta ☐ En curso ☐ Cerrada |
| R04 | Conocimiento | Siniestros | Análisis conjunto de la información recabada para orientar acciones de mejora | ONSV | 6-10 | No de acciones y orientaciones -informe consolidado | ☐ Abierta ☐ En curso ☐ Cerrada |
| R05 | Gobernanza (DCI) | Articulación entre las autoridades vinculadas | Convocar a las autoridades. Socialización con los actores intervinientes de las orientaciones técnicas para su implementación | DCI | 11-20 | No de acciones y orientaciones dadas / No de acciones validad su implementación | ☐ Abierta ☐ En curso ☐ Cerrada |

# Verificación para cierre

☐ Los hechos y cifras fueron validados por fuente competente y tienen fecha de corte.

☐ Las hipótesis permanecen diferenciadas de las causas técnicamente establecidas.

☐ Se analizaron las ocho áreas del Sistema Seguro, incluso cuando no se identificaron hallazgos.

☐ Cada recomendación tiene responsable, plazo, evidencia, indicador y criterio de cierre.

☐ Las actuaciones de la ANSV respetan las competencias de investigación, control y sanción de otras autoridades.

☐ Se protegieron los datos personales y sensibles de víctimas, menores y personas lesionadas.

☐ La Dirección competente conoció los riesgos críticos, rezagos y decisiones pendientes.

☐ El expediente y las lecciones aprendidas reposan en el repositorio institucional.

☐ Evaluación de la relación de los instrumentos públicos (PLSV-PESV) existentes con relación a las causas probables en el siniestro. (Permitirá identificar las acciones y como se esta implementando)

# Fuentes mínimas por solicitar

| Actor o fuente | Información requerida |
| --- | --- |
| Autoridad de tránsito y policía judicial | IPAT, croquis, registro fotográfico, pruebas, entrevistas y actuaciones autorizadas. |
| Administrador o concesionario vial | Inventario, diseño, mantenimiento, señalización, registros de operación, CCTV e inspecciones. |
| Empresa transportadora | Habilitación, operación, PESV, conductor, jornada, GPS, pasajeros, mantenimiento e inspección preoperacional. |
| Autoridad de transporte y vigilancia | Antecedentes, controles, investigaciones y hallazgos dentro de su competencia. |
| Salud y organismos de respuesta | Cronología, víctimas, triage, traslados, centros receptores y oportunidades de mejora. |
| RUNT CDA y otras bases | Licencia, vehículo, RTM y demás registros pertinentes, con trazabilidad y finalidad definida. |
| ONSV | Serie histórica, caracterización del corredor, patrones, exposición y comparación con eventos similares. |